}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Gabriel Calderón Ruiz |
| --- | --- |
| Rut | 20.706.907-8 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña Del Mar |

| Nombre estudiante | Alex Daniel Armijo Acevedo |
| --- | --- |
| Rut | 25.399.910-1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña Del Mar |

| Nombre estudiante | FELIX ELIAS ASTUDILLO AHUMADA |
| --- | --- |
| Rut | 21.568.162-9 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña Del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NeuroFlex VR |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial / Machine Learning, Arquitectura Cloud y Gestión de Bases de Datos NoSQL. |
| Competencias | - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El acelerado envejecimiento demográfico en Chile (proyectado al 32,1% para 2050) incrementa fuertemente los casos de deterioro cognitivo en la población mayor (36,3% en mayores de 80 años). En la Atención Primaria de Salud (APS), como en el CESFAM Nueva Aurora de Viña del Mar, los métodos tradicionales de estimulación carecen de variabilidad y de análisis objetivo del paciente. NeuroFlex VR demostró viabilidad previa (TRL 6), pero requiere escalar a un nivel TRL 7-8 resolviendo dos brechas: la falta de desafíos progresivos y la ausencia de una analítica inteligente. La relevancia técnica de este proyecto consiste en desarrollar 2 escenarios nuevos con progresión adaptativa (Fácil/Difícil condicional) y un modelo de Inteligencia Artificial capaz de correlacionar el desempeño motor y cognitivo del paciente (diferenciando clínicamente a quien supera el nivel avanzado de quien no pasa el inicial), disponibilizando estos diagnósticos de apoyo en el Dashboard clínico mediante una arquitectura Cloud Serverless de bajo costo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el escalamiento y enriquecimiento técnico de NeuroFlex VR, estructurado en cuatro componentes esenciales: - Capa de Realidad Virtual Multinivel (Unity / Meta Quest 3): Desarrollo de 2 nuevos escenarios inmersivos con dinámicas cognitivas y motoras organizadas en dos niveles de dificultad: Fácil y Difícil. Se programa un algoritmo condicional que bloquea el nivel Difícil hasta que el adulto mayor complete satisfactoriamente los umbrales de precisión y tiempo del nivel Fácil. - Capa de Telemetría y Serialización: Instrumentación en Unity mediante ExtractDataCollector y APIManager para registrar tiempos de respuesta, velocidad al pararse (>1,40m), precisión de agarre, aciertos y la dificultad superada, serializándolos en JSON hacia Amazon API Gateway. - Capa de Inteligencia Artificial y Backend Cloud (AWS): Procesamiento serverless con AWS Lambda, DynamoDB y S3, junto con el entrenamiento e inferencia de un modelo de Inteligencia Artificial que clasifica el estado cognitivo del paciente analizando la brecha entre quienes superan el nivel difícil frente a quienes no aprueban el nivel fácil. - Capa de Visualización (Dashboard Clínico): Plataforma web protegida con Amazon Cognito con perfiles para Capacitadores (vinculación de sesiones, gráficos evolutivos y visualización de la evaluación de la IA) y Administradores (gestión de usuarios y auditoría). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige integrar desarrollo de software interactivo (C# en Unity y Frontend Web) con ingeniería de datos en la nube. Requiere diseñar arquitecturas desacopladas Serverless, modelar bases de datos NoSQL de baja latencia en DynamoDB, garantizar la seguridad y privacidad de datos sensibles y optimizar costos operacionales mediante servicios bajo demanda. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite profundizar en desarrollo inmersivo (VR), arquitectura Cloud Serverless y analítica visual de datos (Business Intelligence aplicado a salud). La construcción de componentes gráficos para interpretar telemetría clínica y la configuración de esquemas de autenticación robustos proporcionan competencias prácticas clave en proyectos de transformación digital y HealthTech. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es técnica y económicamente factible al operar bajo un modelo Serverless de pago por uso (USD 2,50 mensuales / USD 30 anuales), contando con visores Meta Quest 3 disponibles, base de código heredada funcional y el respaldo de Duoc UC y la Corporación Municipal de Viña del Mar. Los riesgos asociados a caídas de red en el CESFAM se mitigan mediante reintentos automáticos de envío (hasta 3 intentos) en Unity, mientras que el rendimiento gráfico se asegura optimizando draw calls y mallas 3D para evitar fatiga en adultos mayores. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar dos nuevos escenarios inmersivos con dificultad adaptativa (Fácil/Difícil) y un modelo de Inteligencia Artificial para la evaluación del estado cognitivo del paciente, integrándolos a la arquitectura Serverless en AWS y al Dashboard clínico de NeuroFlex VR en centros de Atención Primaria de Salud. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y construir dos nuevos escenarios virtuales interactivos en Unity adaptados a Meta Quest 3, incorporando mecánicas de estimulación cognitiva en niveles de dificultad Fácil y Difícil. - Implementar en Unity la lógica de progresión y control de acceso adaptativo, condicionando el ingreso a la dificultad difícil al cumplimiento satisfactorio de métricas en la dificultad fácil. - Capturar y serializar la telemetría de rendimiento (tiempos de respuesta, precisión, aciertos y nivel de dificultad completado) mediante scripts en C# estructurados en formato JSON para su envío a Amazon API Gateway. - Entrenar y desplegar un modelo de Inteligencia Artificial para la estimación del estado cognitivo del paciente, analizando de forma multivariable las métricas de sesión y el nivel de dificultad alcanzado. - Actualizar el Dashboard clínico web para Administradores y Capacitadores, permitiendo la visualización gráfica de los nuevos escenarios, el seguimiento por nivel de dificultad y los resultados diagnósticos emitidos por la IA. - Validar el flujo operativo integral (E2E) entre el visor Meta Quest 3, el backend en AWS, la inferencia de la IA y el Dashboard web mediante pruebas de integración y monitoreo en CloudWatch. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum adaptado organizada en iteraciones incrementales, con asignación de roles y responsabilidades claras entre los integrantes: - Sprint 0: Gestión, Levantamiento y Definición (Semanas 1 a 3): Comunicación con el equipo saliente del proyecto y con el profesor guía Cristian M.; definición formal de objetivos, alcance, enfoque y documentación de inicio; definición de la lógica de dificultad y niveles para los escenarios. - Sprint 1: Modelado Base e Investigación de IA (Semanas 4 a 7): Elaboración de diseños preliminares; creación y modelado inicial del Escenario #1 y Escenario #2; investigación técnica de la arquitectura e implementación de Inteligencia Artificial. - Sprint 2: Lógica de Dificultad y Entrenamiento de IA (Semanas 8 a 11): Implementación de la dificultad adaptativa en el Escenario #1 y Escenario #2; inicio y desarrollo del entrenamiento del modelo de IA; refinación y optimización del Escenario #1. - Sprint 3: Refinamiento, Validación y Pruebas E2E (Semanas 12 a 15): Refinación técnica del Escenario #2; ejecución de pruebas de comportamiento de los distintos niveles; corrección de bugs, resolución de incidencias y refinamiento final del software. - Cierre y Transferencia (Semanas 16 a 18): Elaboración de la documentación de cierre del proyecto y preparación de la presentación oficial y defensa de título.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Diseño VR y Reglas de Progresión Fácil/Difícil | Especificación técnica de los 2 nuevos escenarios inmersivos y del algoritmo de desbloqueo condicional en Unity. | Asegura la correcta formulación de las mecánicas cognitivas antes de su compilación en el visor. |
| Avance | Reporte Técnico y Script de Entrenamiento del Modelo de IA | Código fuente en Python, matriz de confusión y métricas de validación del modelo de clasificación del estado cognitivo. | Demuestra el desarrollo del componente de Inteligencia Artificial para el análisis de los pacientes. |
| Final | Compilación VR y Aplicación Dashboard Integrada con IA | Paquete APK para Meta Quest 3 con los 2 nuevos escenarios multinivel y Dashboard web con módulo de gráficos y reporte de IA. | Entrega el producto de software operativo para los especialistas y capacitadores de salud. |
| Final | Informe de Pruebas E2E, Auditoría y Manual de Transferencia | Informe técnico con pruebas de flujo completo (Visor, AWS, Dashboard), monitoreo en CloudWatch y manual de administración. | Garantiza la estabilidad técnica, mantenibilidad y transferibilidad de la solución hacia la institución participante. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia | Nombre de Actividades | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Evaluar y gestionar proyectos... | Levantamiento y Definición Inicial de Proyecto | Contacto con equipo previo y docente guía; definición de objetivos, alcance, enfoque y documentación de inicio. | Software de gestión, Repositorio, Documentación base. | 3 semanas | Alex Armijo / Sebastián Calderón / Félix Astudillo | Asegura alineación técnica y metodológica con la cátedra. |
| Desarrollar proyectos de software... | Definición de Dificultad y Reglas de Niveles | Especificación técnica y clínica de umbrales, tiempos y mecánicas de progresión entre niveles Fácil y Difícil. | Documentación técnica, Unity C#. | 2 semanas | Alex Armijo | Base conceptual antes de la programación en visor. |
| Desarrollar proyectos de software... | Diseño y Construcción Inicial de Escenarios #1 y #2 | Elaboración de diseños preliminares, modelado 3D, texturizado, disposición de props e iluminación en Unity. | Unity 3D, Blender, Meta Quest SDK. | 4 semanas | Félix Astudillo | Entornos interactivos adaptados a Meta Quest 3. |
| Diseñar y generar soluciones... | Investigación y Entrenamiento de Inteligencia Artificial | Estudio de viabilidad técnica, preparación de datos, entrenamiento del modelo cognitivo y fases de reentrenamiento. | Python, Scikit-learn, AWS Lambda, S3. | 5 semanas | Sebastián Calderón | Permite la estimación objetiva del desempeño del paciente. |
| Desarrollar proyectos de software... | Implementación de Dificultad Adaptativa en Escenarios | Programación del algoritmo condicional que restringe o desbloquea niveles según el rendimiento del usuario. | Unity 3D, C#, Meta Quest 3. | 4 semanas | Alex Armijo | Asegura progresión clínica controlada y evita frustración. |
| Desarrollar proyectos de software... | Refinación de Escenarios, Pruebas y Corrección de Errores | Optimización visual/rendimiento de escenarios, pruebas de comportamiento por niveles y resolución de bugs. | Meta Quest 3, Unity Profiler, herramientas de monitoreo. | 4 semanas | Félix Astudillo / Alex Armijo | Garantiza estabilidad de fotogramas, usabilidad y robustez. |
| Evaluar y gestionar proyectos... | Documentación de Cierre y Presentación Oficial | Redacción formal del manual técnico, consolidación de entregables de Fase 3 y preparación de la defensa de título. | Pautas académicas, Diapositivas, Build APK. | 3 semanas | Alex Armijo / Sebastián Calderón / Félix Astudillo | Cierre formal de la asignatura Portafolio de Título. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y Definición Inicial de Proyecto | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Dificultad y Reglas de Niveles |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y Construcción Inicial de Escenarios #1 y #2 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación y Entrenamiento de Inteligencia Artificial |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de Dificultad Adaptativa en Escenarios |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refinación de Escenarios, Pruebas y Corrección de Errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación de Cierre y Presentación Oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |